АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2015			                                             №	563

Об утверждении Порядка отбора и формирования

перечня автомобильных дорог общего пользования

местного значения муниципального образования

Юрьев – Польский район для проведения их

капитального ремонта и (или) ремонта, а также

Регламента по контролю за ходом и результатами

выполнения работ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 – 2025 годы», а также в целях повышения уровня контроля за ремонтом и состоянием автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев – Польский район, руководствуясь Уставом муниципального образования Юрьев – Польский район,                             п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок отбора и формирования перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев – Польский район для проведения их капитального ремонта и (или) ремонта согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по отбору и формированию перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев – Польский район для проведения их капитального ремонта и (или) ремонта согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

  - 3. Утвердить Регламент по организации контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев – Польский район, а также в период гарантийного срока их эксплуатации согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Юрьев – Польский район.

|  | Глава администрации |  | Е.В. Родионова |
| --- | --- | --- | --- |

| Завизировано: |  | Согласовано: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник управления делами О.В. Яшунина |  | Директор МКУ «Управление капитального строительства, реализации инвестиционных программ и социально – хозяйственного обеспечения администрации муниципального образования Юрьев – Польский район» А.Н. Кондрашин |  |
| Начальник управления по правовой и административной работе Е.В. Коробченко |  | Директору МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом Юрьев – Польского района» Е.С. Прыткова |  |

Файл сдан:

Зав. отделом  информатизации

управления экономики и планирования                                                         Е.В. Шеногин

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю                                  _______________________

(подпись исполнителя)

Название файла: Об утверждении Порядка отбора и формирования перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев – Польский район для проведения их капитального ремонта или ремонта, а также Регламента по контролю за ходом и результатами выполнения работ

Исп.  М.Ю. Опарин  тел. 2 25 02

Разослать:

- В дело – 1 экз.;

- Опарину М.Ю.- 1 экз.;

- Отдел экономики – 1 экз.;

- МКУ Юрьев – Польского района «УКС» - 1 экз.

- МКУ «КУМИ Юрьев – Польского района»  – 1 экз.

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования Юрьев – Польский район

от 06.07.2015 № 563

ПОРЯДОК ОТБОРА И ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЮРЬЕВ – ПОЛЬСКИЙ РАЙОН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И (ИЛИ) РЕМОНТА

## I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок отбора и формирования перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев – Польский район для проведения их капитального ремонта и  (или) ремонта (далее - Порядок), разработанный в целях реализации на территории муниципального образования Юрьев – Польский район постановления Губернатора Владимирской области от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении государственной программы "Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 - 2025 годы", определяет условия, порядок и критерии отбора автомобильных дорог общего пользования для формирования адресного перечня автомобильных дорог общего пользования, подлежащих капитальному ремонту и (или) ремонту на территории муниципального образования Юрьев – Польский район (далее - перечень Объектов).

1.2. Перечень Объектов, подлежащих капитальному ремонту, формируется отдельно от перечня Объектов, подлежащих ремонту.

1.3 Отнесение автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев – Польский район (далее - Объекты) к выполнению работ по капитальному ремонту или ремонту осуществляется в соответствии с приказом Минтранса России от 16.11.2012 N 402 "Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог". Проверка Объекта на отнесение к соответствующему виду работ проводится на комиссии исходя из предоставленных документов.

1.4. Перечень Объектов включает в себя следующие сведения:

а) наименование Объекта;

б) местонахождение (адрес) Объекта;

в) стоимость работ;

г) объем бюджетных ассигнований районного бюджета, предусмотренных на проведение работ на соответствующий финансовый год (пообъектно).

1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке.

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью.

Организатор отбора - управление экономики и планирования администрации муниципального образования Юрьев – Польский район.

План ремонта - утвержденный главой администрации муниципального образования Юрьев – Польский район перечень автомобильных дорог общего пользования, подлежащих капитальному ремонту и (или) ремонту.

Капитальный ремонт Объекта - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Ремонт Объекта - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Уполномоченные органы - муниципальное казенное учреждение Юрьев – Польского района «Управление капитального строительства, реализации инвестиционных программ и социально – хозяйственного обеспечения администрации муниципального образования Юрьев – Польский район».

## II. Условия отбора Объектов

Для участия в отборе Объектов, подлежащих капитальному ремонту и (или) ремонту, должны быть выполнены следующие условия:

- для проведения капитального ремонта - наличие проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы.

- для проведения ремонта - наличие ведомости объемов работ и сметный расчет стоимости.

## III. Порядок организации отбора Объектов

3.1. Организация отбора Объектов для проведения капитального ремонта и (или) ремонта включает в себя следующую последовательность:

1) сбор информации о техническом состоянии Объектов;

2) формирование перечня Объектов.

3.2. Уполномоченные органы, осуществляющие дорожную деятельность на территории муниципального образования Юрьев – Польский район, направляют в управление экономики и планирования администрации муниципального образования Юрьев – Польский район перечень Объектов, техническое состояние которых не отвечает нормативному и имеется техническая возможность приведения этого состояния до нормативного путем проведения капитального ремонта и (или) ремонта Объектов.

3.3. Организатор отбора формирует предварительный перечень Объектов.

3.4. В предварительном перечне Объектов указывается:

1) наименование Объекта (с указанием Объекта ремонтируемого участка);

2) вид ремонта: капитальный ремонт или ремонт (по Объектам капитального ремонта указывается наличие проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы);

3) мощность (кв. м) Объекта по капитальному ремонту и (или) ремонту;

4) стоимость работ по капитальному ремонту или ремонту Объекта;

5) категория Объекта и дополнительная информация по Объекту;

6) техническое состояние Объекта (визуальная оценка состояния покрытия Объекта, лабораторные и инструментальные измерения, в том числе диагностика Объекта, проведенная специализированной организацией);

7) социальная значимость Объекта;

8) дополнительные показатели, учитывающие:

- необходимость завершения работ, начатых в предыдущие годы;

- наличие судебных актов о необходимости проведения капитального ремонта и (или) ремонта;

- предписания ОГИБДД ОМВД России по Юрьев – Польскому району;

- обращения граждан, юридических лиц, депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Юрьев – Польский район, глав администраций сельских поселений.

3.5. Организатор отбора осуществляет аккумулирование заявок для рассмотрения, проверку их на соответствие в участии в отборе, учет до момента проведения очередного заседания комиссии.

Объекты, не отвечающие условиям отбора, рассмотрению не подлежат.

3.6. После подготовки перечня Объектов Организатор отбора производит сбор комиссии и обеспечивает его рассмотрение.

Очередь Объекта, включенного в перечень, определяется в зависимости от суммы баллов, установленных по каждому критерию, указанному в разделе IV настоящего Порядка.

3.7. Оценка заявок осуществляется комиссией по критериям, установленным в разделе IV настоящего Порядка.

Включению в перечень Объектов на основе отбора подлежат Объекты, имеющие наиболее высокую итоговую сумму баллов. В случае, если Объекты набирают одинаковое количество баллов, прерогатива капитального ремонта и (или) ремонта определяется по итогам голосования членов комиссии.

При отсутствии документов, позволяющих произвести данную оценку Объекта соответствующему критерию, присваивается ноль баллов.

3.8. Результатом работы комиссии является протокол (решение) по формированию перечня Объектов, в котором указывается количество набранных баллов по каждой рассматриваемой заявке.

3.9. Заявки, поступившие после утверждения перечня Объектов, также проверяются на соответствие условиям отбора и включаются в предварительный перечень Объектов на следующее заседание.

3.10. План по капитальному ремонту и (или)  ремонту Объектов формируется Организатором отбора на основании протокола заседания комиссии в соответствии и в пределах доведенных до него бюджетных ассигнований на соответствующий год на указанные цели и направляется на утверждение главе администрации муниципального образования Юрьев – Польский район.

3.11. Утвержденный к работе план размещается на официальном сайте администрации муниципального образования Юрьев – Польский район.

3.12. Внесение изменений и дополнений в план по капитальному ремонту и (или) ремонту Объектов осуществляется в следующих случаях:

1) изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение капитального ремонта и ремонта Объектов;

2) экономии по использованию бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение капитального ремонта и (или) ремонта Объектов, полученной при размещении муниципальных заказов и от производства работ.

3.13. Организатор отбора обеспечивает хранение заявок и прилагаемых к ним документов, включенных в план ремонта, в течение всего гарантийного срока на выполненные работы.

## IV. Критерии оценки заявок

4.1 В настоящем Порядке для упрощения схемы отбора Объектов, включаемых в план по капитальному ремонту и (или) ремонту Объектов, применяется система балльной оценки. Итоговая оценка определяется по величине совокупного балла, начисляемого каждому Объекту.

4.2. Подсчет баллов осуществляется путем суммирования баллов по каждому критерию. Баллы по критерию считаются методом перемножения коэффициента весомости на показатель значимости Объекта.

4.3. Таблица критериев и показателей:

| N п/п | Критерии отбора Объектов | Коэффициент весомости | Показатель значимости Объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатель интенсивности движения | 4 | Магистральные дороги общегородского значения: 4 балла | Магистральные улицы районного значения: 3 балла | Улицы и дороги местного значения: 2 балла | Проезды: 1 балл |
| 2. | Показатель транспортно-эксплуатационного состояния Объекта до начала ремонтных работ (оценивается по результатам диагностики и обследования) | 3 | Аварийное: 3 балла | Предаварийное: 2 балла | Неудовлетворительное: 1 балл | Удовлетворительное: 0,5 балла |
|  |  |  | Разрушение покрытия более 35% | Просадки, значительная колейность, выбоины (глубиной более 5 см) | Сетка трещин и небольшая колейность (до 4,5 см) | Отсутствие дефектов, одиночные трещины |
| 3. | Показатель социальной значимости | 3 | Необходимость завершения работ, начатых в предыдущие годы: 3 балла | Автобусные пассажирские перевозки: 2 балла | Проезд к Объектам социальной инфраструктуры (школы, больницы, детские сады): 1 балл |
| 4. | Наличие дефектных ведомостей, проектно-сметной документации | 2 | Имеется дефектная ведомость: 1 балл | Имеется проектно-сметная документация: 2 балла |
| 5. | Наличие решений, постановлений, предписаний контрольных органов | 2 | Наличие судебных актов о необходимости проведения работ: 2 балла | Иные решения, постановления, предписания: 1 балл |

# Приложение № 2

к постановлению администрации муниципального образования Юрьев – Польский район

от 06.07.2015 № 563

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ОТБОРУ И ФОРМИРОВАНИЮ ПЕРЕЧНЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЮРЬЕВ – ПОЛЬСКИЙ РАЙОН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И (ИЛИ) РЕМОНТА

| ФИО | Занимаемая должность |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: |
| Опарин Михаил Юрьевич | - заместитель главы администрации муниципального образования Юрьев – Польский район, начальник управления экономики и планирования |
| Заместитель председателя комиссии: |
| Кондрашин Александр Николаевич | - директор МКУ «Управление капитального строительства, реализации инвестиционных программ и социально – хозяйственного обеспечения администрации муниципального образования Юрьев – Польский район» (по согласованию) |
| Секретарь комиссии: |
| Скрылова Юлия Алексеевна | - ведущий специалист отдела экономики управления экономики и планирования администрации муниципального образования Юрьев – Польский район |
| Члены комиссии: |
| Анисимов Сергей Борисович | - глава администрации муниципального образования Небыловское (по согласованию) |
| Белоусов Дмитрий Иванович | - глава администрации муниципального образования Симское (по согласованию) |
| Жариков Виталий Александрович | - глава администрации муниципального образования Красносельское (по согласованию) |
| Прыткова Елена Сергеевна | - директор МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом Юрьев – Польского района» (по согласованию) |
| Филиппов Дмитрий Михайлович | - начальник филиала ГУП ДСУ – 3 «Юрьев – Польское ДРСУ» (по согласованию) |

# Приложение № 3

к постановлению администрации муниципального образования Юрьев – Польский район

от 06.07.2015 № 563

РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И (ИЛИ) РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЮРЬЕВ – ПОЛЬСКИЙ РАЙОН, А ТАКЖЕ В ПЕРИОД

ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## I. Общие положения

1.1. Настоящий регламент по организации контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту и (или) ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев – Польский район (далее - Объекты ремонта), а также в период гарантийного срока их эксплуатации (далее - Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Губернатора Владимирской области от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении государственной программы "Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 - 2025 годы".

1.2. Регламент определяет порядок и периодичность проведения обследования Объектов ремонта в период гарантийного срока эксплуатации, создание комиссии для проведения обследований и порядок организации совместной работы с подрядной организацией (далее - Подрядчик) по устранению недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока на отремонтированных Объектах.

1.3. Регламент регулирует механизм контроля за устранением недостатков (дефектов), обнаруженных в период эксплуатации Объектов ремонта, в течение гарантийного срока, установленного муниципальным контрактом.

## II. Порядок и периодичность проведения обследования

Объектов ремонта в период гарантийного срока

2.1. После завершения капитального ремонта и (или) ремонта Подрядчик, его выполнивший, выдает МКУ Юрьев – Польского района «Управление капитального строительства, реализации инвестиционных программ и социально – хозяйственного обеспечения администрации муниципального образования Юрьев – Польский район» (далее - Заказчик) гарантийный паспорт на законченный Объект ремонта с указанием гарантийного срока, установленного муниципальным контрактом, в течение которого Подрядчик безвозмездно устраняет выявленные недостатки (дефекты).

2.2. Контроль за техническим состоянием Объектов ремонта в период гарантийного срока осуществляется путем проведения обследования.

2.3. Обследования Объектов ремонта включают в себя плановые и внеплановые осмотры Объектов ремонта, находящихся на гарантийном сроке, которые осуществляются путем визуального (внешнего) осмотра с оценкой технического состояния Объекта ремонта.

2.4. Обследование Объектов ремонта проводится 2 раза в год (апрель, сентябрь) в период действия гарантийного срока. Внеплановый осмотр может проводиться и в иные сроки по инициативе Заказчика в случаях, когда имеются сведения о несоответствии Объектов ремонта условиям нормативных актов и муниципальных контрактов.

2.5. Проведение обследований Объектов ремонта в период гарантийного срока осуществляется комиссией, созданной приказом (распоряжением)  Заказчика перед проведением обследования Объектов ремонта.

2.6. Комиссия отслеживает ход исполнения гарантийных обязательств и устранения недостатков и дефектов, выявленных в ходе обследования Объектов ремонта.

2.7. При проведении осмотра и оценки состояния Объекта комиссия проверяет его соответствие требованиям нормативных правовых актов, условиям муниципального контракта, аукционной документации. При проведении осмотра может осуществляться фото- и видеофиксация состояния Объекта.

2.8. При выявлении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) комиссия по итогам обследования составляет акт осмотра, в котором указываются: дата, время, место проведения осмотра, наименование объекта осмотра, ссылка на муниципальный контракт, в рамках которого осуществлялись работы на Объекте, фактическое состояние Объекта (описание), его соответствие либо несоответствие нормативным правовым актам, условиям муниципального контракта, аукционной документации (с указанием конкретных норм и пунктов), конкретные меры, которые должны быть приняты Подрядчиком для устранения имеющихся нарушений (при условии наличия таковых), с указанием срока. К акту могут прилагаться фотоматериалы, иные документы.

## III Порядок организации совместной работы Заказчика и

Подрядчика по устранению недостатков (дефектов) на Объектах

ремонта, выявленных в период гарантийного срока их

эксплуатации

3.1. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о необходимости устранения выявленных недостатков (дефектов), указанных в акте комиссионного обследования Объекта ремонта, а Подрядчик приступает к их устранению в установленный срок.

3.2. В случае отказа Подрядчика от безвозмездного устранения недостатков (дефектов), также при нарушении сроков их устранения в течение срока, указанного в акте комиссионного обследования, Заказчик принимает решение о направлении иска в суд с предъявлением требований, установленных гражданским законодательством Российской Федерации, связанных с выявленными недостатками (дефектами), в течение гарантийного срока на отремонтированных объектах.

3.3. Заказчик формирует и ведет реестр гарантийных Объектов ремонта и проводит мониторинг исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по устранению недостатков (дефектов), возникших в течение гарантийных сроков.