ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Юрьев-Польского района на период 2021-2023 г.г.»

в 2021 году

ответственный исполнитель

администрация муниципального образования

Юрьев-Польский район,

отчетная дата 2021 год

дата составления:

25.02.2022 год

Заместитель главы администрации МО Юрьев-Польский район,

начальник управления по развитию инфраструктуры и ЖКХ,  ГО и ЧС

_____________ П.И. Соболенко

Начальник отдела ЖКХ и энергетики

управления по развитию инфраструктуры и ЖКХ , ГО и ЧС

администрации МО Юрьев-Польский район

______________ А.Б. Иванов

Раздел 1. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу за отчетный период

Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юрьев-Польского района на период 2021-2023 г.г.» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации МО Юрьев-Польский район от 21.01.2021 № 36.

В муниципальную программу вносились следующие изменения:

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 25.03.2021 № 317;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 10.08.2021 № 987;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 08.09.2021 № 1127;

- постановление администрации МО Юрьев-Польский район от 30.12.2021 № 1664.

Раздел 2. Результаты реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы в 2021 году осуществлено мероприятие:

Проектирование «Строительства блочно-модульной котельной по адресу: Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. Небылое, ул. Октябрьская, д.30»

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, отрицательно воздействующие на реализацию муниципальной программы отсутствовали.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Общий объем финансирования на реализацию Программы в 2021 году составил: 205,7 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета муниципального образования – 205,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 0,0  тыс. рублей.

Раздел 5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с п.6 постановления администрации от 13.12.2016 г №1527 «О внесении изменений в приложения №1 и №2 к постановлению «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Юрьев-Польский район»

Результаты оценки эффективности муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем:

- проблемная область программы соответствует проблемной области действующих или разрабатываемых муниципальных программ, инициативе государственной власти к приоритетным задачам социально-экономического развития Владимирской области - 1 балл;

- муниципальная программа соответствует целям и задачам Комплексного плана развития Юрьев-Польского района – 1 балл,

- не привлечено средств из федерального, регионального бюджетов в отчетном году – 0,8 балла,

- фактическое финансовое обеспечение муниципальной программы составляет 40,0% – 0,4 балла,

- фактическое финансирование муниципальной программы за отчетный год (финансовое обеспечение программы составило менее 50%) – 0 балл,

- соответствие достигнутых в отчетном году результатов плановым показателям (выполнение целевых показателей составляет более 100%) – 2 балл,

- плановые сроки соблюдены по всем мероприятиям и объектам - 1 балл.

Итого: 6,2 балла. Программа требует корректировки. Ввиду того, что программа первого года реализации на снижение итоговой оценки повлиял показатель фактического финансирования муниципальной программы с начала ее реализации.

Выполнение целевых показателей составляет 100%, без отклонений.

Раздел 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Продолжить реализацию муниципальной программы как средства модернизации коммунальной системы района.