АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ  РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     30.08.2019									№  1172

Об утверждении муниципальной программы

«Модернизация и развитие коммунальной

инфраструктуры МО Юрьев-Польский район

на 2020-2024 г.г.»

В целях упорядочения расходов бюджета на модернизацию и развитие коммунальной инфраструктуры района, эффективного привлечения средств консолидированного бюджета на решение проблем коммунального комплекса района и участия в аналогичных программах Владимирской области и Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры МО Юрьев-Польский район на 2020-2024 г.г.» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, начальника управления по развитию инфраструктуры и ЖКХ.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 и подлежит  размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Юрьев - Польский район.

Глава администрации	                          Е.В. Родионова

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Юрьев-Польский район от 30.08.2019 № 1172 |
| --- | --- |

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ РАЙОН

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Модернизация и развитие коммунальной

инфраструктуры МО Юрьев-Польский район на 2020-2024 г.г.»

Ответственный исполнитель – управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования  Юрьев-Польский район.

Непосредственный исполнитель – Опарин М.Ю. – зам. главы администрации, начальник управления  по  развитию  инфраструктуры и  ЖКХ администрации муниципального образования  Юрьев-Польский район, тел.: 2-25-02, e-mail: 3326_22502@mail.ru

Соисполнитель – МКУ Юрьев-Польского района «Управление капитального строительства, реализации инвестиционных программ и социально-хозяйственного обеспечения администрации муниципального образования Юрьев-Польский район»

Год составления проекта муниципальной программы – 2019

Заместитель главы администрации,

начальник управления по развитию

инфраструктуры и ЖКХ                                                                       М.Ю. Опарин

## Паспорт

муниципальной программы " Модернизация и развитие коммунальной

инфраструктуры МО Юрьев-Польский район на 2020-2024 г.г."

| Наименование программы | "Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры МО Юрьев-Польский район на 2020-2024 г.г." |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район |
| Соисполнители программы | Муниципальное казенное учреждение Юрьев-Польского района «Управление капитального строительства, реализации инвестиционных программ и социально-хозяйственного обеспечения администрации муниципального образования Юрьев-Польский район». |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение эффективного устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры района. Строительство, модернизация (реконструкция) и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи муниципальной программы | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; -новое строительство объектов коммунальной инфраструктуры; -повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой; -укрепление финансово-хозяйственного положения предприятий и организаций коммунальной инфраструктуры. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - ветхие инженерные коммуникации и сооружения в общей их протяженности и количестве объектов (водопроводов, канализаций) в км; - удельный вес потерь ресурса в общем поставляемом объеме его за год (вода); - источники водоснабжения, не отвечающие в полной мере техническим и санитарно-гигиеническим требованиям в ед.; - удельный вес населенных пунктов, оснащенных системой централизованного водоснабжения к общему количеству обеспеченных водоотведением населенных пунктов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется с 2020-2024 г.г. (в один этап) |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, - 434665,4 тыс. рублей, в том числе: 2020 2021 2022 2023 2024 Федеральный бюджет - - - - - Областной бюджет 172805,0 114950,0 41990,0 15200,0 56050,0 Местный бюджет 13131,6 8832,9 3028,5 5601,1 3076,3 ИТОГО: 185936,6 123782,9 45018,5 20801,1 59126,3 Объемы и источники финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с размерами ассигнований, предусмотренными для реализации Программы в бюджете на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -снижение социальной напряженности среди населения райцентра и других населенных пунктов района после улучшения качества водоснабжения и водоотведения; -предотвращение нанесения вреда здоровью населения за счет улучшения качества питьевой воды; -улучшение технического состояния систем водоснабжения и водоотведения, в частности, снижение прямых и косвенных потерь в системах; -снижение уровня загрязнения водных объектов за счет улучшения водоотведения в населенных пунктах района. |

## Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы.

Разработка данной Программы необходима для проведения строительства, модернизации (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в т.ч. объектов водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых коммунальным комплексом для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования Юрьев-Польский район.

Программа разработана для гарантированного покрытия перспективной потребности в воде, для обеспечения эффективного, качественного и надлежащего снабжения потребителей коммунальными ресурсами с минимальными издержками за весь цикл жизни систем жизнеобеспечения, а также в целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования за  счет предоставления возможности быстро подключить новые объекты к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по основным ценам.

Согласно Стратегии социально-экономического развития до 2030 года одним из приоритетных направлений развития Юрьев-Польского района является создание комфортной среды обитания граждан, которая предусматривает улучшение состояния систем водоснабжения и водоотведения с целью обеспечения населения чистой водой. Решение данной проблемы необходимо для сохранения здоровья и повышения уровня жизни граждан.

В Юрьев-Польском районе имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов. Источником водоснабжения служат 50 скважин, 8 каптажей. Система водоснабжения включает  в себя водопроводные сети общей протяженностью 186,5 км, здания и сооружения подъема  и подачи воды.

Артезианские скважины подают воду непосредственно в сеть без очистки и обеззараживания.

Проблема обеспечения населения района чистой питьевой водой обусловлена ухудшением качества питьевой воды, поставляемой централизованной системой, аварийным состоянием водопроводных сетей и недостаточной очисткой в системе водоподготовки. Требуют замены 6,2% сетей со степенью износа 90-100%. В значительной степени эта проблема обусловлена использованием устаревших технологий и оборудования, которое имеет высокую степень физического и морального износа.

С перебоями осуществляется периодически водоснабжение с.с. Андреевское, Чёково, Фёдоровское. Неустойчива подача воды в с.с. Шихобалово, Городищи, Косинское. Критично содержание железа в питьевой воде, подаваемой в систему в с.с. Сима, Красное Заречье, Федоровское и др. Город Юрьев-Польский на протяжении десятков лет страдает от ржавой, мутной воды в 70%  водоразборов (потребителей).

Так же тяжелая ситуация с централизованным водоотведением, что стало следствием многолетней «безнадзорности» сельских, в частности, очистных сооружений (либо их незавершенного строительства) и канализационных сетей с.с. Шихобалово, Федоровское, Горки, Сосновый Бор, Сима, Небылое.

Значительную степень износа имеют городские очистные сооружения в районном центре и система очистки стоков АО «Фабрика «Авангард».

Не менее остро стоит проблема нецентрализованного водоснабжения в сельских населенных пунктах района, где находится 175 колодцев (из них 45 в реестрах муниципальной собственности), 130 – без определенной балансовой принадлежности. Большая часть из общественных шахтных колодцев (в основном с деревянными срубами) нуждается в ремонте. Необходимо построить вновь либо взамен ветхих и аварийных 11 колодцев из расчета норматива пользования населением данным видом водоснабжения для хозяйственно-бытовых нужд.

Эти объекты жизнеобеспечения требуют значительных бюджетных затрат на ремонты, реконструкцию, новое строительство. Подобные расходы муниципальный район может осуществить исключительно при поддержке и финансовой помощи в виде субсидий областного и федерального бюджетов в рамках соответствующих областных и федеральных программ.

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности.

Цель Программы – обеспечение эффективного устойчивого функционирования и развития коммунального хозяйства, модернизация и новое строительство и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства (в т.ч. водоснабжения и централизованной системы водоотведения);

-применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных коммуникаций;

-осуществление постоянного контроля за качеством питьевой воды;

-обеспечение необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и централизованного водоотведения.

## 3. Целевые показатели (индикаторы).

Успешная реализация программы может быть определена следующими целевыми индикаторами:

- ветхие инженерные коммуникации и сооружения в общей их протяженности и количестве объектов (водопроводов, канализаций) в км;

- удельный вес потерь ресурса в общем поставляемом объеме его за год (вода)

- источники водоснабжения, не отвечающие в полной мере техническим и санитарно-гигиеническим требованиям в ед.;

- удельный вес населенных пунктов, оснащенных системой централизованного водоснабжения к общему количеству обеспеченных водоотведением населенных пунктов.

## 4. Сроки и этапы реализации.

Программа рассчитана на 2020-2024 г.г.. В плане мероприятий определен круг задач, предусмотрены направления деятельности, соответствующие темпам развития коммунальной инфраструктуры в Юрьев-Польском районе. Реализация программы осуществляется в один этап.

5. Основные мероприятия.

Настоящая программа включает в себя мероприятия:

1. Реконструкция, ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Строительный контроль и авторский надзор по объекту.

3. Проектирование и проведение кадастровых работ и межевания земельного участка под размещение объекта.

Для выполнения вышеуказанных мероприятий необходимо выполнить следующие виды работ:

- разработка проектно-сметной документации;

-строительство объектов централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения;

- строительство объектов нецентрализованного водоснабжения;

- приобретение и установка сооружений для очистки питьевой воды (снижение жесткости воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01, таблица 2);

-установка приборов учета на водозаборных сооружениях;

-реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в части водоснабжения и водоотведения.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

1. В соответствии со сводным сметным расчетом стоимости строительства по объекту «Реконструкция водозаборного сооружения г. Юрьев-Польский, Владимирская область, Юрьев-Польский район, с. Пригородный, д. 41» стоимость работ в текущем уровне цен по состоянию на 2 квартал 2019 года с учетом НДС 20% составляет 89271,92 тыс. руб.

2. Сметная стоимость объекта капитального строительства «Строительство сетей водоотведения села Сосновый Бор Юрьев-Польского района Владимирской области» в уровне цен 1 квартала 2019 г. с учетом НДС 20% составляет 15919,51 тыс.руб. (Положительное заключение № 33-1-0064-19 ГАУ ВО «Владоблгосэкспертиза» утверждено заместителем начальника С.П.Левит 07.05.2019 г.).

3. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» размер затрат на осуществление строительного контроля при строительстве объектов капитального строительства определяется исходя из общей стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. путем расчета с применением нормативов расходов заказчика.

4. Для получения права пользования недрами в целях добычи (геологического изучения) по артезианской скважине в с. Шихобалово необходимо получить лицензию на право пользования участками недр. Государственная пошлина за предоставление лицензии уплачивается в соответствии с подпунктом 92 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

5.Стоимость работ по изготовлению проектно-сметной документации по объекту: «Строительство очистных сооружений в с. Чёково» определена приблизительно на основании  стоимости аналогичных работ по изготовлению проектно-сметной документации по объекту «Строительство очистных сооружений в с. Шихобалово Юрьев-Польского района Владимирской области», которая составила 1436,666 тыс.руб. в уровне цен 2019 года.

6. Стоимость работ по изготовлению проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция централизованной системы водоотведения в с. Андреевское» определена приблизительно на основании стоимости аналогичных работ по изготовлению проектно-сметной документации по объекту «Строительство сетей водоотведения села Сосновый Бор Юрьев-Польского района Владимирской области», которая составила 1417,0 тыс.руб. в ценах 2018 года.

7. Стоимость кадастровых работ и межевания земельного участка под размещение объекта определяется договором в ценах на текущую дату (на 2019 год от 8 тыс.руб.)

- Ресурсное обеспечение.

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет  434665,4 тыс. рублей, в том числе:

- средства местного бюджета – 33670,4 тыс. рублей.

Бюджетные средства (областного и федерального бюджетов), планируемые к привлечению – 400995,0 тыс.руб.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению в соответствии с объемами ассигнований, предусмотренными для реализации Программы в соответствующем бюджете на очередной финансовый год.

- Анализ рисков реализации муниципальной программы.

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели Программы, а также с вероятностью  нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий  Программы.

Для управления рисками:

-требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ);

- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени и штрафа с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта.

9.Конечные результаты и оценка эффективности.

В результате реализации Программы ожидается:

-формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения района, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;

- повышение уровня социального и инженерного обустройства населенных пунктов района и обеспечение для жителей доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных благ;

- снижение протяженности ветхих инженерных коммуникаций и сооружений в общей их протяженности и количестве объектов (водопроводов: с 11,6 км до 8,5 км к 2024 году, канализаций: с 3,0 км до 1,9 км к 2024 году);

- значительное снижение социальной напряженности в населенных пунктах района за счет улучшения водоснабжения и качества воды, отвечающей  гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям с 19 населенных пунктов в 2020 году до  15 к 2024 году;

- снижение удельного веса потерь ресурса в общем поставляемом объеме его за год (вода) с 0,081 до 0,077 к 2024 году;

- снижение удельного веса населенных пунктов, оснащенных системой централизованного водоснабжения к общему количеству обеспеченных водоотведением населенных пунктов с 8,4 до 3,8 к 2024 году,

- предотвращение загрязнения и оздоровление водных объектов района за счет нового строительства, реконструкции и капремонта очистных сооружений.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации  муниципальной программы оценивается на основе:

1. Уровня достижения плановых значений целевых показателей, исходя из фактически достигнутых значений к уровню плановых значений, который определяется по формуле:

УДП=  Ф1/ П1+Ф2 / П2+ ….+ Фн/ Пн       * 100%     где:

к    
УДП - уровень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы (%);

к - количество целевых показателей муниципальной программы (единицы);

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования  муниципальной программы, которая определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Уф - уровень финансирования  муниципальной программы за счет всех источников финансирования (%);

Фф - фактический объем средств, направленный на реализацию  муниципальной программы в отчетном периоде (тыс. рублей);

Фп - плановый объем средств, установленный  муниципальной программой на отчетный период (тыс. рублей).

3. Сравнения фактических сроков реализации мероприятий  муниципальной программы с запланированными.

Периодичность оценки эффективности выполнения Программы  устанавливается один раз в год.

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы и их значениях

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовое значение | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры МО Юрьев-Польский район на 2020-2024 г.г.» |
| 1 | Ветхие инженерные коммуникации и сооружения в общей их протяженности и количестве объектов: 1.1. водопроводов 1.2. канализаций | км км | 11,6 3,0 | 11,0 2,8 | 10,4 2,6 | 10,0 2,4 | 9,4 2,1 | 8,5 1,9 |
| 2 | Удельный вес потерь ресурса в общем поставляемом объеме его за год (вода) | доля | 0,081 | 0,08 | 0,08 | 0,079 | 0,078 | 0,077 |
| 3 | Источники водоснабжения, не отвечающие в полной мере техническим и санитарно-гигиеническим требованиям | ед. | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 |
| 4 | Удельный вес населенных пунктов, оснащенных системой централизованного водоснабжения к общему количеству обеспеченных водоотведением населенных пунктов | доля | 8,4 | 6,0 | 4,2 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, основного мероприятия, главные распорядители средств местного бюджета (далее – ГРБС) | Расходы (тыс.рублей) по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по муниципальной программе | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры МО Юрьев-Польский район на 2020-2024 г.г.» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Всего | 185936,6 | 123782,9 | 45018,5 | 20801,1 | 59126,3 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | 172805,0 | 114950,0 | 41990,0 | 15200,0 | 56050,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 13131,6 | 8832,9 | 3028,5 | 5601,1 | 3076,3 |
|  |  |  | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - |

План

реализации муниципальной программы

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Объем средств на реализацию программы, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Реконструкция, ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Реконструкция водозаборного сооружения г. Юрьев-Польский | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Областной бюджет Местный бюджет | 85500,0 (72,0) 4500,0 | - - | - - | - - | - - |
| 1.2.Строительство очистных сооружений в с. Шихобалово | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район н, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Областной бюджет Местный бюджет | - - | 36100,0 1900,0 | - - | - - | - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3.Строительство очистных сооружений в с. Небылое | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Областной бюджет Местный бюджет | 36100,0 1900,0 | - - | - - | - - | - - |
| 1.4.Строительство очистных сооружений в с. Фёдоровское (Небыловское) | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Областной бюджет Местный бюджет | - - | 42750,0 2250,0 | - - | - - | - - |
| 1.5.Строительство очистных сооружений в с. Горки | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Областной бюджет Местный бюджет | - - | 36100,0 1900,0 | - - | - - | - - |
| 1.6.Строительство очистных сооружений в с. Чёково | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Областной бюджет Местный бюджет | - - | - - | 36100,0 1900,0 | - - | - - |
| 1.7.Реконструкция централизованной системы водоотведения в с. Андреевское | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Областной бюджет Местный бюджет | - - | - - | - - | - - | 36100,0 1900,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.8.Ремонт системы водоотведения в с. Косинское | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Областной бюджет Местный бюджет | - 1100,0 | - - | - - | - - | - - |
| 1.9.Строительство станции водоподготовки на водозаборном сооружении с. Красное Заречье | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Областной бюджет Местный бюджет | - - | - - | - - | - - | 3800,0 200,0 |
| 1.10.Строительство водозаборного сооружения со станцией водоподготовки в с. Фёдоровское (Небыловское) | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Областной бюджет Местный бюджет | - - | - - | - - | 6650,0 350,0 | - - |
| 1.11.Строительство станции водоподготовки в с. Сима | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Областной бюджет Местный бюджет | - - | - - | - - | - - | 16150,0 850,0 |
| 1.12.Реконструкция централизованной системы водоснабжения с. Чёково | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Областной бюджет Местный бюджет | - - | - - | 5890,0 310,0 | - - | - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.13.Реконструкция системы водоотведения в г. Юрьев-Польский (ул.ул. Железнодорожная, Чехова) | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Областной бюджет Местный бюджет | - - | - - | - - | 8550,0 450,0 | - - |
| 1.14.Строительство сетей водоотведения с. Сосновый Бор | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС»» | Областной бюджет Местный бюджет | 15105,0 795,0 | - - | - - | - - | - - |
| 1.15.Строительство очистных сооружений в с. Сосновый Бор | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Областной бюджет Местный бюджет | 36100,0 1900,0 | - - | - - | - - | - - |
| 2. Строительный контроль и авторский надзор по объекту: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительный контроль и авторский надзор по объекту «Реконструкция водозаборного сооружение г. Юрьев-Польский» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | 1926,0 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. Строительный контроль и авторский надзор по объекту «Строительство очистных сооружений с. Шихобалово» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | - | 81,3 | - | - | - |
| 2.3 Строительный контроль и авторский надзор по объекту «Строительство очистных сооружений с. Небылое» | Администрация Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | 81,3 | - | - | - | - |
| 2.4. Строительный контроль и авторский надзор по объекту «Строительство очистных сооружений с. Федоровское (Небыловское)» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | - | 96,3 | - | - | - |
| 2.5. Строительный контроль и авторский надзор по объекту «Строительство очистных сооружений с. Горки» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | - | 81,3 | - | - | - |
| 2.6. Строительный контроль и авторский надзор по объекту «Строительство очистных сооружений с. Чёково» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | - | - | 81,3 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.7. Строительный контроль и авторский надзор по объекту «Реконструкция централизованной системы водоотведения в с. Андреевское» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | - | - | - | - | 81,3 |
| 2.8. Строительный контроль и авторский надзор по объекту «Строительство станции водоподготовки на водозаборном сооружении с. Красное Заречье» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | - | - | - | - | 8,6 |
| 2.9. Строительный контроль и авторский надзор по объекту «Строительство водозаборного сооружения со станцией водоподготовки в с. Федоровское (Небыловское)» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | - | - | - | 160,5 | - |
| 2.10. Строительный контроль и авторский надзор по объекту «Строительство станции водоподготовки в с. Сима» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | - | - | - | - | 36,4 |
| 2.11. Строительный контроль и авторский надзор по объекту «Реконструкция централизованной системы водоснабжения с. Чёково» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | - | - | 13,2 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.12.Строительный контроль и авторский надзор по объекту «Реконструкция системы водоотведения в г. Юрьев-Польский (ул.ул. Железнодорожная, Чехова) | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | - | - | - | 192,6 | - |
| 2.13.Строительный контроль и авторский надзор по объекту «Строительство сетей водоотведения с. Сосновый Бор» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | 34,0 | - | - | - | - |
| 2.14.Строительный контроль и авторский надзор по объекту «Строительство очистных сооружений в с. Сосновый Бор» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | 81,3 | - | - | - | - |
| 3.Проектирование и проведение кадастровых работ и межевания земельного участка под размещение объекта: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Проектирование водозаборного сооружения со станцией водоподготовки в с. Шихобалово | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | 750,0 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. Получение права пользования недрами в целях добычи (геологического изучения) по артезианской скважине в с. Шихобалово | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | 12,0 | - | - | - | - |
| 3.3.Проектирование «Строительство очистных сооружений в с. Чёково» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | - | 1500,0 | - | - | - |
| 3.4.Проведение кадастровых работ и межевания земельного участка под размещение объекта «Строительство очистных сооружений в с. Чёково» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | - | 12,0 | - | - | - |
| 3.5.Проектирование «Реконструкция централизованной системы водоотведения в с. Андреевское» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | - | - | - | 1500,0 | - |
| 3.6.Проведение кадастровых работ и межевания земельного участка под размещение объекта «Реконструкция централизованной системы водоотведения в с. Андреевское» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | - | - | - | 12,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.7.Проектирование «Строительство станции водоподготовки на водозаборном сооружении с. Красное Заречье» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | - | - | - | 400,0 | - |
| 3.8.Проведение кадастровых работ и межевания земельного участка под размещение объекта «Строительство станции водоподготовки на водозаборном сооружении с. Красное Заречье» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | - | - | - | 12,0 | - |
| 3.9.Проектирование «Строительство водозаборного сооружения со станцией водоподготовки в с. Фёдоровское (Небыловское)» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | - | - | 700,0 | - | - |
| 3.10.Проведение кадастровых работ и межевания земельного участка под размещение объекта «Строительство водозаборного сооружения со станцией водоподготовки в с. Фёдоровское (Небыловское)» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | - | - | 12,0 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.11.Получение права пользования недрами в целях добычи (геологического изучения) по артезианской скважине в с. Федоровское (Небыловское) | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | - | - | 12,0 | - | - |
| 3.12.Проектирование «Строительство станции водоподготовки в с. Сима» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | - | - | - | 1500,0 | - |
| 3.13.Проведение кадастровых работ и межевания земельного участка под размещение объекта «Строительство станции водоподготовки в с. Сима» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | - | - | - | 12,0 | - |
| 3.14.Проектирование «Реконструкция централизованной системы водоснабжения с. Чёково» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | - | 1000,0 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.15.Проведение кадастровых работ и межевания земельного участка под размещение объекта «Реконструкция централизованной системы водоснабжения с. Чёково» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | - | 12,0 | - | - | - |
| 3.16.Проектирование «Реконструкция системы водоотведения в г. Юрьев-Польский (ул.ул. Железнодорожная, Чехова)» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | - | - | - | 1000,0 | - |
| 3.17.Проведение кадастровых работ и межевания земельного участка под размещение объекта «Реконструкция системы водоотведения в г. Юрьев-Польский (ул.ул. Железнодорожная, Чехова)» | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | - | - | - | 12,0 | - |
| 3.18.Подготовка исходно-разрешительной и сметной документации для ремонта локальной системы водоотведения в с. Косинское с проведением проверки (экспертизы достоверности) | Управление по развитию инфраструктуры и ЖКХ администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ Юрьев-Польского района «УКС» | Местный бюджет | 52,0 | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 185936,6 | 123782,9 | 45018,5 | 20801,1 | 59126,3 |

# Text boxes

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры МО Юрьев-Польский район на  2020-2024 г.г.»

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры МО Юрьев-Польский район на  2020-2024 г.г.»

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры МО Юрьев-Польский район на

2020-2024 г.г.»