АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

о финансово – хозяйственной деятельности

МКУ ЮРЬЕВ - ПОЛЬСКОГО РАЙОНА «УКС»

по состоянию на 01.01.2020 года

Администрация муниципального образования Юрьев – Польский район в лице  муниципального казенного учреждения Юрьев-Польского района «Управление по капитальному строительству, реализации инвестиционных программ и социально-хозяйственного обеспечения администрации муниципального образования Юрьев-Польский район» в 2019 году участвовала в реализации  мероприятий следующих  муниципальных программ:

1. Муниципальные программы:

1.1. Муниципальная программа  "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2021 годы";

1.2. Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» муниципального образования Юрьев-Польский район;

1.3. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юрьев-Польского района на период 2017-2020 г.г.».

2. Федеральные программы:

2.1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утверждена постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 №717.

3. Областные программы:

3.1. Государственная программа «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы, утверждена постановлением Губернатора Владимирской области  от 17.10.2013 №1155;

3.2. Государственная программа Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»,  утверждена постановлением Губернатора  Владимирской области от 17.12. 2013г. №1390:

- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области";

3.3. «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы, утверждена постановлением Губернатора области от 25.09.2012 №1065.

Реализация федеральных и областных целевых  программ обеспечивает привлечение в Юрьев-Польский район дополнительных финансовых ресурсов, способствует консолидации средств различных источников для решения социально - значимых задач.

С целью привлечения в Юрьев-Польский район дополнительных финансовых ресурсов, способствующих консолидации средств различных источников для решения социально - значимых задач в бюджет муниципального образования Юрьев – Польский район в 2019 году привлечено инвестиций из вышестоящего бюджета на строительство и ремонт объектов  МО Юрьев-Польский район в размере 37803,8  тыс. рублей, в том числе:

11401,0 тыс. рублей — средства федерального бюджета,

22402,8 тыс. рублей - средства областного бюджета.

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального образования Юрьев - Польский район на 2017-2021 годы»

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2021 годы» утверждена постановлением администрации МО Юрьев-Польский район от 17.10.2016 №1206.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО Юрьев-Польский район составляет 419,929 км.

Источниками финансирования Программы являются:

- средства федерального бюджета,

- средства областного бюджета,

- средства муниципального дорожного фонда (МДФ),

- средства бюджета МО Юрьев-Польский район.

Создание МДФ Юрьев-Польского района закреплено решением Совета народных депутатов муниципального образования Юрьев-Польский район от 28.08.2013 №45.

Основной источник доходов МДФ:

- акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет.

За 2019 год в доход бюджета муниципального образования Юрьев-Польский район поступило акцизов на сумму 17653,6 тыс. рублей.

В 2019 году объем субсидии, поступившей в бюджет МО Юрьев-Польский район на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, составил 22082,5 тыс. рублей. Процент освоения составил 93% или 20536,9 тыс. рублей.

Потребность в остатках субсидии в размере 1545,6 тыс. рублей на 2020 год документально подтверждена.

Средства в размере  35 735,5 тыс. рублей  были направлены на выполнение следующих мероприятий:

Таб. 1

| Перечень дорог, отремонтированных в 2019 году, расходы по ремонту и содержанию а/д. |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Объем работ | Предусмотрено финансирование соглашением (по смете), рублей |
|  |  | км | кв.м | сметная ст-ть | обл. б-т | местн. б-т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ул.1-ая Набережная с.Сима (от д. №1 по пл. Торговая до д. №31 по ул. 1-ая Набережная) | 0,8 | 2960 | 2 976 731,36 | 2976731,36 |  |
| 2 | дорога по с.Калиновка №2 (от д.№34 до д.№20) | 0,7 | 2550 | 1 874 705,00 | 1601200 | 273505 |
| 3 | дорога по с.Сорогужино №3 (от д.№1 до д.№18) | 0,6 | 2200 | 1 676 274,60 | 1431721 | 244553,6 |
| 4 | ул.Строительная с.Сима (от д.№107 по ул.Советская до д.№30, от д.№5 до д.№13) | 0,73 | 3065 | 2 774 511,25 | 2369728 | 404783,25 |
| 5 | ул.Богомолова №2 с.Сима | 0,47 | 1937 | 1 536 372,00 | 1312236 | 224136 |
| 6 | дорога по с.Лыково №1 (от а/д Небылое - Лыково до д.№25), дорога по с.Лыково №4 (от д.№25 до д.№33) | 0,737 | 2970 | 2 362 448,04 | 2017797 | 344651,04 |
| 7 | дорога по с. Сорогужино №2 (от д. №68 до д. №54) | 0,3 | 1078 | 606 924,13 | 456400 | 150524,13 |
| 8 | проезд ул. Первомайская — ул. Школьная с. Небылое | 0,37 | 1350 | 707 403,21 | 531900 | 175503,21 |
| 9 | ул. Центральная №3 (от д. 57 до д. 99) с. Спасское | 0,54 | 1855 | 994 941,29 | 747800 | 247141,29 |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги «Юрьев-Польский-Косинское» - Поелово в Юрьев-Польском районе Владимирской области | 0,73 | 2 878 | 4 508 570,00 | 4 282 690,00 | 225 880,00 |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги по с. Богдановское №1 (участок от а/д Шихобалово -Богдановское -Дергаево до д.42 в Юрьев-Польском районе Владимирской области | 0,95 | 4 220 | 2 956 503,60 | 2 808 650,00 | 147 853,60 |
| ИТОГО: | 6,927 | 27063 | 22975384,48 | 20536853,36 | 2438531,12 |
| 12 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2,219 | 7259 | 8 249 304,12 |  | 8 249 304,12 |
| 13 | Изготовление смет (12 шт) |  |  | 197 695,69 |  | 197 695,69 |
| 14 | Строительный контроль за выполнением работ по ремонту дорог общего пользования местного значения |  |  | 249 611,67 |  | 249 611,67 |
| 15 | нанесение дор. разметки на пеш.переходах и иск. неровностях |  |  | 57 900,00 |  | 57 900,00 |
| 16 | Грейдирование, исправления профиля |  |  | 455 792,24 |  | 455 792,24 |
|  | ИТОГО: | 2,219 | 7 259 | 9 210 303,72 |  | 9 210 303,72 |
| 17 | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | 3 549 802,04 |  | 3 549 802,04 |
|  | ИТОГО |  |  | 3 549 802,04 |  | 3 549 802,04 |
|  | ВСЕГО: | 9,146 | 34 322 | 35 735 490,24 | 20 536 853,36 | 15 198 636,88 |

За 2019 год было отремонтировано дорожное покрытие в щебеночном и асфальтовом исполнении протяженностью 9,146 км.

В течение года осуществлялось грейдирование дорог и механизированная снегоочистка, ремонтировались ж/б трубы, на дорогах вблизи социально значимых объектов наносилась дорожная разметка и выполнялись прочие работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» муниципального образования Юрьев-Польский район

По данной программе в бюджет МО Юрьев-Польский район были привлечены инвестиции в размере 17267,0 тыс. рублей,

в том числе:

- 11401,0 тыс. рублей — средства федерального бюджета,

-  5866,0 тыс. рублей — средства областного бюджета.

Средства были направлены на строительство распределительных газопроводов низкого давления для газоснабжения жилого фонда в селах: с. Горки, с. Фроловское, с.Хвойный, с. Новое и д. Елох Юрьев-Польского района Владимирской области.

С соблюдением условий софинансирования на территории Юрьев-Польского района было построено 14,822 км  распределительных газовых сетей.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юрьев-Польского района на период 2017-2020 г.г.».

В 2019 году по вышеназванной программе  был проведен текущий ремонт водопроводной сети с. Авдотьино Юрьев-Польского района Владимирской области.

На выполнение ремонтных работ были направлены средства бюджета  муниципального образования Юрьев-Польский район в размере 370,7 тыс. рублей.

В 2019 году были заключены контракты на изготовление проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений в с. Небылое, с. Шихобалово, с. Сосновый Бор, с. Федоровское МО Небыловское Юрьев-Польского района Владимирской области и по реконструкции комплекса водозаборного сооружения г. Юрьев-Польский.

ПСД по  реконструкции комплекса водозаборного сооружения г. Юрьев-Польский  разработана, получено положительное заключение государственной вневедомственной экспертизы. На 2020 год запланировано проведение работ по их реконструкции.

Информация

о реализации мероприятий по обеспечению жильем граждан

муниципального образования Юрьев-Польский район

в 2019 году

1. Мероприятие по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»   государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Социальная выплата на приобретение жилья предоставлена 3 молодым семьям на общую сумму  1939,871 тыс. рублей, в том числе из бюджета МО город Юрьев-Польский выделено  460,0 тыс. рублей, из областного бюджет выделено 1479,871 тыс. рублей. Жилье приобретено. Общая площадь приобретенного жилья составила 115,2 кв. м.

2. Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области».

Социальная выплата на строительство жилья в 2019 году не предоставлялась из-за отсутствия претендентов.

3.  Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Социальные выплаты на приобретение жилья предоставлены 3 молодым  семьям, проживающим в МО Небыловское и 1 молодой семье, проживающей в МО Красносельское. Общая сумма предоставленных социальных выплат составляет  4007,177 тыс. рублей, в том числе областным бюджетом выделено  3892,684 тыс. рублей, бюджетом МО Небыловское выделено 86,84 тыс. рублей, бюджетом МО Красносельское выделено 27,653 тыс. рублей.  Жилье приобретено, площадь приобретенного жилья составила 263,2 кв. метров.

Социальная выплата на приобретение жилья предоставлена 2 гражданам, проживающим  в МО Небыловское. Общая сумма предоставленной социальной выплаты составила 2017,831 тыс. рублей, в том числе областным бюджетом выделено  1960,178  тыс. рублей, бюджетом МО Небыловское выделено 57,653 тыс. рублей.  Жилье приобретено, площадь приобретенного жилья составила 124,2 кв. метра.

Общая сумма социальных выплат по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий»  составила 6025,008 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 5852,862 тыс. рублей, средства местных бюджетов 172,146 тыс. рублей. Общая площадь приобретенного жилья составила 387,4 кв. метров.

4. По предоставлению за счет средств областного бюджета жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам бюджетных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов.

Юрьев-Польскому району выделено из областного бюджета 534,454 тыс. рублей на 1 семью, состоящую из 3-х человек. Жилье приобретено, площадь приобретенного жилья – 44,1 кв.м.

5. Мероприятия ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Государственный жилищный сертификат на приобретение жилого помещения  за счет средств федерального бюджета в рамках мероприятия предоставлен гражданину, выехавшему из зоны проживания  с правом на отселение, подвергшемуся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС на сумму 1431,342 тыс. рублей. Жилье приобретено, площадь приобретенного жилья – 49,6 кв.м.

Государственный жилищный сертификат на приобретение жилого помещения  за счет средств федерального бюджета в рамках мероприятия предоставлен гражданину, выехавшему из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на сумму1611,248 тыс. рублей. Жилье приобретено, площадь приобретенного жилья – 41,8 кв.м.

Не программная деятельность

В 2019 году по федеральному закону «О ветеранах» были предоставлены субсидии (единовременные выплаты) на общую сумму 3988,2 тыс. рублей (федеральный бюджет).

Задачи и перспективы работы в 2020 году.

1. Бюджетом МО Юрьев-Польский район на 2020 год предусмотрено  по муниципальной программе: «Модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры МО Юрьев-Польский район на 2020-2024 г.г.» выделение денежных средств на реализацию мероприятия: «Реконструкция комплекса водозаборного сооружения г. Юрьев-Польский» с источниками финансирования: федеральный, областной и местный бюджеты.

Срок выполнения работ на объекте составляет 7,5 месяца.

Планируется завершить работы по его реконструкции к концу 2020 года.

2. По программе "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Юрьев-Польский район на 2017-2021 годы" на 2020 год запланировано выполнение следующих мероприятий:

Таб.2

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма в тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 8436,1 | 419,929 км |
| 2 | Разработка КСОДД | 1250,0 |  |
| 3 | Софинансирование ремонтных работ | 124,2 |  |
| 4 | Покраска дорожных переходов и дорожная разметка | 109,8 | У социально-значимых объектов (школах, детских садах, больницах) в сельских населенных пунктах |
| 5 | Текущий ремонт а/дорог за счет средств местного бюджета (МДФ) | 11054,9 |  |
| 6 | Изготовление сметной документации на проведение работ по текущему ремонту а/дорог общего пользования местного значения | 500,0 |  |
|  | ИТОГО | 21475,0 |  |

Перечисленные работы запланировано провести за счет средств муниципального дорожного фонда (МДФ).